1. Must have (4 mục - Sống còn cho luồng MVP)

- Mục 10 - Quản lý kho sách: Tạo dữ liệu nền tảng; không có sách trong hệ thống thì không thể tra cứu hay mượn.

- Mục 1 - Đăng ký / Đăng nhập: Định danh người dùng để gán trách nhiệm mượn và kiểm soát hạn mức.

- Mục 2 - Tìm kiếm sách: Độc giả cần tra cứu để biết thư viện có sách cần tìm hay không trước khi mượn.

- Mục 3 - Mượn sách online: Chức năng cốt lõi nhất; hoàn tất toàn bộ quy trình mượn sách trực tuyến.

2. Should have (3 mục - Quan trọng, có thể xử lý thủ công thay thế)

- Mục 9 - Xem lịch sử mượn: Giúp độc giả tự theo dõi trạng thái, thiếu tạm thời thì có thể hỏi trực tiếp thủ thư.

- Mục 4 - Gia hạn mượn online: Tiện lợi, nhưng giai đoạn đầu có thể nhờ thủ thư gia hạn trực tiếp tại quầy.

- Mục 8 - Email nhắc hạn trả: Hạn chế trễ hạn, tạm thời độc giả có thể tự xem ngày hẹn trên phiếu mượn.

3. Could have (3 mục - Tiện ích bổ sung, cắt giảm không gãy luồng)

- Mục 5 - Đặt trước sách khi hết: Tính năng nâng cao; độc giả có thể quay lại tìm và mượn khi sách có sẵn.

- Mục 6 - Đánh giá & bình luận: Tăng tương tác cộng đồng, không ảnh hưởng đến mục tiêu chính là mượn sách.

- Mục 12 - Đăng nhập Google/Facebook: Tiện lợi thêm, nhưng đã có đăng nhập tài khoản nội bộ ở Mục 1.

4. Won't have (2 mục - Tạm hoãn ở bản phát hành đầu)

- Mục 7 - Gợi ý sách theo sở thích: Hệ thống mới chưa có dữ liệu hành vi để thuật toán hoạt động hiệu quả.

- Mục 11 - Chat trực tiếp với thủ thư: Tốn tài nguyên phát triển và trực ca; có thể thay bằng hotline, email hoặc quầy hỗ trợ.

2. Prioritized Product Backlog (Thứ tự từ 1 đến 12)

| Thứ tự | Hạng mục backlog | Nhóm MoSCoW | Phụ thuộc chính | Giá trị & Lý do sắp xếp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | Không | Cần có dữ liệu sách trước tiên để các luồng sau hoạt động. |
| 2 | 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Không | Nền tảng định danh người dùng trước khi thực hiện mượn. |
| 3 | 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Mục 10 | Giúp độc giả duyệt và tìm cuốn sách có trong kho. |
| 4 | 3. Mượn sách online (có giới hạn số sách) | Must | Mục 10, 1, 2 | Hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi nhất của toàn bộ hệ thống. |
| 5 | 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Mục 3 | Giúp độc giả tra cứu mã đơn/tình trạng sách vừa đặt mượn. |
| 6 | 4. Gia hạn mượn sách online | Should | Mục 3, 9 | Xử lý vòng đời tiếp theo của cuốn sách đang mượn. |
| 7 | 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Mục 3, 4 | Tự động hóa nhắc nhở hạn trả, giảm quá hạn. |
| 8 | 5. Đặt trước sách khi hết | Could | Mục 3 | Mở rộng luồng mượn cho trường hợp ngoại lệ (kho hết sách). |
| 9 | 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | Mục 1 | Giảm ma sát khi đăng nhập, bổ trợ cho tài khoản ở mục 1. |
| 10 | 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Mục 3 | Tính năng tương tác sau khi sách đã được mượn và đọc xong. |
| 11 | 11. Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Mục 1 | Cần chuẩn bị nguồn nhân lực trực ca; để lại bản sau. |
| 12 | 7. Gợi ý sách theo sở thích | Won't | Mục 6, 9 | Cần tích lũy dữ liệu mượn và đánh giá trước khi triển khai. |

3. Tự phản biện các góc nhìn tranh cãi

- Về Mục 12 (Tích hợp đăng nhập Google/Facebook): Một số bên có thể lập luận nên xếp mục này vào Should have vì sinh viên rất ngại tạo thêm tài khoản riêng bằng mật khẩu; đăng nhập qua Google giúp giảm đáng kể tỷ lệ bỏ cuộc ngay từ bước đầu tiên và tận dụng luôn email trường để gửi thông báo.

- Về Mục 7 (Gợi ý sách): Một số quan điểm cho rằng nên giữ ở Could have dạng đơn giản thay vì đẩy hẳn sang Won't, nhằm tạo điểm nhấn hiện đại thu hút độc giả dùng thử ứng dụng trong những ngày đầu ra mắt.

- Về Mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Có ý kiến cho rằng cần đưa lên Could have vì trong giai đoạn đầu ra mắt hệ thống mới, độc giả sẽ gặp nhiều trục trặc kỹ thuật hoặc thắc mắc về quy trình lấy sách tại quầy; việc có khung chat hỗ trợ tức thì sẽ giảm tải bức xúc cho người dùng hơn là để họ tìm số điện thoại gọi hotline.